E-COMMERCE  ·  AI  ·  ASSISTANT

# 项目例会纪要

电商 AI 商品文案生成与智能导购助手

里程碑评审与提交材料准备

| 文档编号 | 版本 | 状态 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| EACG-2026-MIN-006 | 1.0 | 提交版 | 2026-07-15 |

文档说明 本文档依据当前仓库实现编制；人员姓名与签字栏保留为可填写项，不虚构项目成员。

项目组 · 2026

# 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档标题 | 电商 AI 商品文案生成与智能导购助手项目例会纪要 |
| 适用项目 | 电商 AI 商品文案生成与智能导购助手 |
| 编制角色 | 项目组（姓名待补充） |
| 评审角色 | 指导教师 / 项目负责人 |
| 密级 | 课程内部 |

# 修订记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-15 | 1.0 | 按当前项目实现创建提交版 | 项目组 |

# 目录

01  会议基本信息

02  进展回顾

03  议题与决策

04  行动项

05  风险与问题

06  会议签到

# 1 会议基本信息

| 日期 | 时间 | 地点/方式 |
| --- | --- | --- |
| 2026-07-15 | 19:30—20:15 | 项目组会议 / 线上或教室（待填写） |

| 主题 | 主持人 | 记录人 | 出席者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提交候选版评审与答辩材料准备 | 待填写 | 待填写 | 项目组全体成员（姓名待补充） |

# 2 进展回顾

| 工作项 | 完成情况 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 前后端业务骨架 | Vue 3 + Flask 主流程已形成 | 进入验收 |
| 双角色与认证 | 用户/商家布局、JWT、资料与权限接口已实现 | 补充越权回归 |
| AI 工具 | 文案、导购、评论、脚本支持 Mock/OpenAI | 答辩使用 Mock 保底 |
| 交易与运营 | 商品、订单、售后、知识库、客服、采集与看板已形成 | 冻结演示数据 |
| 工程化 | Compose、Nginx、Gunicorn、Alembic 与运行说明已具备 | 补做全链路检查 |
| 提交材料 | 按参考模板创建需求、计划、设计、测试、手册与 PPT | 统一编号与术语 |

# 3 议题与决策

| 编号 | 议题 | 决策 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 演示依赖 | 现场默认使用 Mock AI 与本地种子数据；真实 AI 作为可选展示。 | 通过 |
| D-02 | 部署方式 | 优先 Docker Compose 一键启动；保留前后端双终端开发方式。 | 通过 |
| D-03 | 人员信息 | 不在材料中虚构成员姓名；分工和签字栏由项目组提交前补齐。 | 通过 |
| D-04 | 答辩结构 | 按背景→方案→功能→技术→难点→测试→分工→总结讲解。 | 通过 |
| D-05 | 质量门槛 | P0/P1 缺陷清零，前端构建、后端测试、迁移和 Compose 检查通过后提交。 | 通过 |

# 4 行动项

| 编号 | 行动 | 负责人 | 截止日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 补齐成员姓名、学号、联系方式与分工比例 | 项目负责人 | 2026-07-16 | 待完成 |
| A-02 | 执行后端测试、静态检查、迁移与 Compose 验证 | 后端/测试 | 2026-07-17 | 待完成 |
| A-03 | 冻结演示数据并彩排用户购买与商家发货流程 | 前端/测试 | 2026-07-17 | 待完成 |
| A-04 | 逐份校对提交文档与页码、文件名 | 文档负责人 | 2026-07-18 | 待完成 |
| A-05 | 完成两轮答辩彩排与问答准备 | 全员 | 2026-07-19 | 待完成 |

# 5 风险与问题

| 问题/风险 | 影响 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 人员资料尚未提供 | 提交表与封面信息不完整 | 使用待填写字段，提交前由负责人一次性补齐 |
| 现场网络不可控 | 真实 AI 与采集可能失败 | Mock AI、种子数据、离线构建与备份截图 |
| 后端全量测试未在本次文档生成环境执行 | 不能把文档生成当作功能验收 | 在项目依赖环境按测试清单执行并记录结果 |

# 6 会议签到

| 序号 | 姓名 | 角色 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |
| 2 |  | 前端开发 |  |  |
| 3 |  | 后端开发 |  |  |
| 4 |  | 数据/测试 |  |  |
| 5 |  | 文档/演示 |  |  |
| 6 |  | 其他 |  |  |